| СЕУЛ( ЕМ Л( ЕМ Л( Л Л(И 453210, Ишембай, Ленин проспекты, 60, |  | ЕУЛ   ПОЕЛЕ  Л  453210, Ишимбай, пр. Ленина, 60, |
| --- | --- | --- |

	     РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ ______                                                                                                       от «____»________________ г.

«Об организации мероприятий

по безаварийному пропуску весеннего половодья»

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъему уровня воды рек в период весеннего половодья на территории г.Ишимбая в 2014 году, а также защиты населения и сохранения материальных ценностей на затапливаемых территориях:

- Утвердить:

- состав противопаводковой комиссии городского поселения г.Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан  (Приложение № 1);

- план мероприятий по безаварийному прохождению весеннего половодья на территории городского поселения г.Ишимбай  в 2014 году (Приложение      № 2).

2. Ответственным за гидротехнические сооружения, расположенные на территории городского поселения г.Ишимбай на период половодья назначить начальника отдела благоустройства Г.Б.Хубутдинову.

3. Утвердить график дежурства ответственных лиц на период весеннего половодья (Приложение № 3).

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации А.В. Мухамадеева.

Глава администрации								С.А. Никитин

Приложение № 1

к распоряжению главы администрации

городского поселения г.Ишимбай

от «____» _________ 2014 г. №______

СОСТАВ

противопаводковой комиссии городского поселения г. Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан

| № | Председатель противопаводковой комиссии |
| --- | --- |
| 1. | Заместитель главы администрации | Мухамадеев А.В. |
| Заместители председателя противопаводковой комиссии |
| 2. | Начальник отдела благоустройства | Хубутдинова Г.Б. |
| 3. | Ведущий специалист отдела благоустройства | Дронова О.Н. |
| Члены противопаводковой комиссии |
| 4. | Главный экономист администрации | Филатова Л.Ф. |
| 5. | Ведущий специалист отдела благоустройства | Мухамадиева А.А. |
| 6. | Ведущий инженер – программист администрации | Киньябаева А.А. |
| 7. | Специалист 1 категории отдела благоустройства | Трофимова Л.А. |
| 8. | Директору МУП «АБЗ» МР ИР РБ | Долинин О.Ю. (по согласованию) |
| 9. | Директор ИМУП «Межрайкоммунводоканал» | Матросов А.В. (по согласованию) |
| 10. | Директор МУП «Ишимбайэлектросети» | Дурова Н.С. (по согласованию) |
| 11. | Директор МУП ИДЕЗ РБ | Шарипов И.Г. (по согласованию) |
| 12. | Государственный инспектор по Стерлитамакскому территориальному отделу Приуральского управления ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору | Хабибуллин Т.Н. (по согласованию) |
| 13. | И.о. начальника территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ в г.Салават и Ишимбайском районе | Багаутдинова Р.Г. (по согласованию) |

Управляющий делами					Т.В. Чичканова

Приложение № 2

к распоряжению главы администрации

городского поселения г.Ишимбай

от «____» _________ 2014 г. №______

ПЛАН                                                                                                                        мероприятий по безаварийному прохождению весеннего половодья на территории городского поселения г.Ишимбай

в 2014 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка гидротехнических сооружений прудов, водохранилищ, инженерных защитных сооружений, хвостохранилищ, накопителей сточных вод и прочих отходов к безаварийному пропуску половодья; полная сработка водохранилищ и прудов, находящихся в аварийном состоянии | до 1 апреля 2014 года | Трофимова Л.А. по согласованию: собственники ГТС |
| 2. | Обследование потенциально опасных гидротехнических сооружений с оценкой их готовности к безаварийному пропуску половодья и представлением сводной информации в противопаводковую комиссию | С 17 марта по 31 марта 2014 года ежедневно | Хубутдинова Г.Б. по согласованию: отдел по ГО и мобилизационной работе, отдел капитального строительства МР ИР, Стерлитамакский ТО Приуральского управления ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору |
| 3. | Проверка готовности к пропуску половодья потенциальных источников загрязнения водных объектов, инженерных коммуникаций, мостов, дорог и других сооружений; проведение при необходимости ремонтных работ, очистки от снега кюветов и мостовых пролетов. Очистка ливневой канализации. | с 10 марта 2014 года постоянно | Мухамадеев А.В. Хубутдинова Г.Б. по согласованию: отдел капитального строи-тельства МР ИР, собственники ГТС, Стерлитамакский ТО Приуральского управления ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору, Стерлитамакский ТО Минэкологии РБ, отдел капитального строительства МР ИР |
| 4. | Определение населенных пунктов, объектов экономики, находящихся на паводкоопасных территориях или попадающих в зону возможного затопления; разработка плана предупредительных работ | до 24 марта 2014 года | Мухамадиева А.А. по согласованию: отдел по гражданской обороне и мобилизационной работе. |
| 5. | Организация круглосуточного дежурства ответственных лиц на объектах повышенной опасности и объектах, попадающих в зону возможного затопления; создание аварийных бригад, обеспечение их необходимыми средствами и транспортом, аварийным запасом материалов; проведение целевого инструктажа с работниками | с 14 марта по 31 апреля 2014 года | Мухамадеев А.В. МУП «Ишимбайэлектросети» РБ, ИМУП «Межрайкоммунводоканал», МУП ИДЕЗ РБ по согласованию: предприя-тия и организации МР ИР |
| 6. | Создание на время половодья запасов топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы предприятий, находящихся в зоне возможного затопления, а также продуктов и предметов первой необходимости для населения, попадающего в зону возможного затопления | до 20 марта 2014 года | Дронова О.Н. по согласованию: предприятия и организации МР ИР |
| 7. | Подготовка транспорта и помещений для возможной эвакуации населения из зон затопления | к 20 марта 2014 года | Дронова О.Н. противопаводковая комиссии |
| 8. | Заключить договор с ЗАО «Сырьевая компания» на проведение взрывных работ для ликвидации возможных ледовых заторов | до 1 апреля 2014 года | Хубутдинова Г.Б. по согласованию: ИДРСУ ОАО «Башкиравтодор» |
| 9. | Организовать изготовление и распространение памяток для населения о порядке действий при прохождении весеннего половодья | до 10 апреля 2014 года | Киньябаева А.А. по согласованию: отдел по гражданской обороне и мобилизационной работе. |
| 10. | Провести сходы граждан в населенных пунктах, подверженных подтоплениям с обучением населения правилам поведения и действиям во время наводнений | до 1 апреля 2014 года | Мухамадиева А.А. по согласованию: старосты жилых районов |
| 11. | Организовать работу по сбору и обобщению материалов по ущербу, нанесенному половодьем, представление докладов и донесений в Республиканскую противопаводковую комиссию и Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан | до 27 мая 2014 года | Киньябаева А.А. по согласованию: отдел по гражданской обороне и мобилизационной работе, ТО ТУ Роспотребнадзора по гг.Салават, Ишимбай, Стерлитамакский ТО Приуральского управления ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору, Стерлитамакский ТО Минэкологии РБ |
| 12. | Подготовить договор (контракт) по обслуживанию мостов, ГТС. | До 18 марта 2014г. | Мухамадеев А.В. по согласованию: МУП «АБЗ» МР ИР РБ |
| 13. | Провести осмотры эл.сетей и ТП находящихся в зоне затопления, совместно с МУП «Ишимбайэлектросети». Произвести очистку от снега с отводом талых вод от ТП, произвести проверку электрооборудования. | До 26 марта 2014 года | Мухамадеев А.В. по согласованию: МУП «Ишимбайэлектро-сети» РБ |
| 14. | Проверить обваловку полигона ТБО по недопущению прохода талых вод к месту складирования мусора. | До 26 марта 2014 года | Дронова О.Н. По согласованию: ООО «Виктория» |
| 15. | Проверить санитарные состояние в кварталах совместно с представителями МУП «ИДЕЗ» РБ, управляющими организациями. Очистить от снега и льда кровли, отводы и отмостки жилых домов, ливневые канализации. Провести инструктаж с работниками, разработать график дежурства а/транспорта. Произвести очистку подвалов от мусора. | Ежедневно | Трофимова Л.А. По согласованию: управляющие организации, МУП ИДЕЗ РБ |
| 16. | Очистка и рыхления от снега обочин дорог, газонов, мостов, ГТС, кюветов. Проведение ремонтных (ямочных) работ на дорогах. Очистка ливневой канализации. | Ежедневно | МУП «АБЗ» МР ИР РБ по согласованию: |

Управляющий делами					Т.В. Чичканова

Приложение № 3

к распоряжению главы администрации

городского поселения г.Ишимбай

от «____» _________ 2014 г. №______

График

дежурства ответственных лиц на период весеннего половодья

| Дата дежурства | ФИО дежурного, должность | Подпись об ознакомлении |
| --- | --- | --- |
| 14.03. – 21.03.2014 г. | Мухамадеев Алмаз Вагизович, заместитель главы администрации |  |
| 22.03. – 28.03.2014 г. | Хубутдинова Гульнара Байгильдовна, начальник отдела благоустройства администрации |  |
| 29.03. – 04.04.2014г. | Дронова Ольга Николаевна, ведущий специалист отдела благоустройства администрации |  |
| 05.04. – 11.04.2014г. | Киньябаева Амина Абдрахмановна, ведущий инженер-программист администрации |  |
| 12.04. – 18.04.2014 г. | Трофимова Лидия Анатольевна, специалист 1 категории отдела благоустройства администрации |  |
| 19.04. – 25.04.2014г. | Мухамадиева Аклима Аскатовна, ведущий специалист отдела благоустройства администрации |  |
| 26.04. – 02.05.2014г. | Мухамадеев Алмаз Вагизович, заместитель главы администрации |  |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта распоряжения главы администрации городского поселения

город Ишимбай муниципального района

Ишимбайский район Республики Башкортостан

Содержание проекта: Об организации мероприятий  по безаварийному пропуску весеннего половодья

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАЛИ:

| № | Должность | Ф.И.О. | Подпись | Дата поступления проекта на согласование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зам. главы администрации | А.В. Мухамадеев |  |  |  |
| 2. | Начальник отдела благоустройства | Г.Б.Хубутдинова |  |  |  |

Управляющий делами

администрации	_________________  Т.В. Чичканова   ____________________

(подпись)			                                 (дата)