План-задание

по оперативному совещанию от 21.07.2016 года

| № п/п | Задание | Исполнитель | Ответственный от администрации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отставание от графика по капитальному ремонту МКД. Срок окончания работ по капитальному ремонту - 20.08.2016 г. | МУП ИДЕЗ РБ предоставить информацию | Шарипов И.Г. |
|  | Устранение замечаний оперативного совещания от 18.07.2016 г. | Все участники оперативного совещания | Васин А.Е. |
|  | Заполнение данных приборов учета в Город-ИНФО. Предоставить информацию. | МУП ИДЕЗ РБ | Шарипов И.Г. |
|  | 29.07.2016 г. - совещание в г. Мелеузе по подготовке к работе ОЗП 2016-2017 гг.. Заполнение паспортов готовности. Задолженность по энергоресурсам. | МУП ИДЕЗ МУП "ИЭС" ИМУП "МРКВК" | Каримов А.А. Караманова Д.Р. |
|  | Устранений замечаний по домам переселения. (установка контейнерных площадок, подключение воды, уличное освещение, обустройство тротуаров, строительство новой дороги к домам по ул. Молодежная, благоустройство, покраска газовой трубы, установка дверей в подвальные помещения). МКД Машиностроителей, 31 - устранение замечаний, выбор способа управления МКД, заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями. | МУП ИДЕЗ МУП "ИЭС" ИМУП "МРКВК" | Каримов А.А. Шарипов И.Г. |
|  | Организация покоса территорий ГП г. Ишимбай. Предоставить график покоса с бюджетными организациями и предприятиями ЖКХ. | Все участники оперативного совещания | Хубутдинова Г.Б. |
|  | Разработать планы мероприятий по подготовке к празднованию Дня города | Все участники оперативного совещания | Хубутдинова Г.Б. |
|  | Плата за капитальный ремонт. Переход на единую квитанцию. Ориентировочный срок - октябрь-ноябрь текущего года. | МУП ИДЕЗ РБ | Каримов А.А. |
|  | Предвыборная агитация. Обязательное участие УК на собраниях с кандидатами в депутаты | МУП ИДЕЗ РБ, Управляющие компании | Шохина Т.В. |
|  | Проведение городского этапа конкурса "Лучший по профессии" | МУП "ИЭС" | Шохина Т.В. Салынов Н.В. |
|  | Организация конкурса по благоустройству территорий | Все участники оперативного совещания | Хубутдинова Г.Б. |
|  | Отлов безнадзорных животных в городе. | ОБ администрации | Хубутдинова Г.Б. |
|  | Внутриквартальное асфальтирование. Ускорить проведение работ. | УК | Давлетяров К.А. |