ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ДЛЯ  ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В РАМКАХ
 РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТНОГО ПРОЕКТА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ИШИМБАЙ

НА 2017 ГОД

(включая механизмы вовлечения людей и общественного участия 
в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития городской среды)

Утверждена постановлением администрации ГП г. Ишимбай от «_____»________2017 года № _____________

г. Ишимбай 2017 г.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

муниципального образования городское поселение город Ишимбай МР ИР РБ

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В РАМКАХ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД ИШИМБАЙ МР ИР РБ

НА 2017 ГОД»

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация городского поселения город Ишимбай МР ИР РБ |
| --- | --- |
| Участники Программы | - отдел архитектуры и градостроительства администрации МР ИР РБ, - МУП ИДЕЗ РБ, - управляющие организации - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории |
| Цели Программы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского поселения город Ишимбай МР ИР РБ и общественных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные) и др. - реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей; - развитие территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования - необходимость проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения; |
| Задачи Программы | -привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД; - повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского поселения город Ишимбай МР ИР РБ, -повышение уровня благоустройства общественных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные) и др., -повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования городское поселение город Ишимбай МР ИР РБ |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - количество дворовых территорий, правила благоустройства которых приведены в соответствие правилами благоустройства городского поселения город Ишимбай МР ИР РБ, утвержденных решением Совета ГП Город Ишимбай МР ИР РБ - количество общественных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные) и др., правила, благоустройства которых приведены в соответствие правилами благоустройства городского поселения город Ишимбай МР ИР РБ, утвержденных решением Совета ГП Город Ишимбай МР ИР РБ от 18 апреля 2012 года № 2/29, -доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест; - доля дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, -доля общественных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные) и др., реализованные с трудовым участием граждан, организаций. -доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы. |
| Срок реализации Программы | До 01 декабря 2017 года |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | В размере предоставленной субсидии из бюджета Республики Башкортостан на 2017 год: 58 994,455 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1) Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) – 16 единиц, 52 157 кв. м. 2) Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов, 5 % 3) Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) 10 % 4) Количество и площадь общественных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) 14 единиц, 388 024,0 кв. м. 5) Доля и площадь благоустроенных общественных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные) и другие от общего количества таких территорий 80 %, 370 000,0 кв. м. 6) Доля и площадь общественных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве, 20 %, 18 024,0 кв. м. 7) Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования 5 % |

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.   На основании Постановления главы администрации городского поселения г. Ишимбай муниципальная  программа муниципального образования городское поселение город Ишимбай «Формирование современной городской среды на 2017 год» (далее – муниципальная программа)  разработана по предложениям активов  МКД и направлена на  обеспечение, прежде всего, реализации комплекса мероприятий, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 (далее – Правила предоставления федеральной субсидии). Муниципальная программа направлена на развитие городской среды в городском поселении город Ишимбай, а именно: благоустройство общественных территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к МКД.

Одним из условий предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по благоустройству территорий поселения является разработка настоящей муниципальной программы и ее реализация.

Региональная программа предусматривает софинансирование за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации муниципальных программ, и содержащей правила предоставления и распределения субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

1.2. Муниципальная программа осуществляется на основе следующих принципов:

    - полнота и достоверность информации;

- прозрачность и обоснованность решений администрации городского поселения город Ишимбай о включении объектов комплексного благоустройства в муниципальную программу;

- приоритет комплексности работ при проведении благоустройства;

- эффективность расходования республиканской субсидии путем обеспечения высокой степени готовности к реализации муниципальной программы на стадии ее формирования.

1.3. Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169, с методическими рекомендациями по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современная городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2017 год, утвержденными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Ответственный исполнитель муниципальной программы является администрация городского поселения город Ишимбай МР ИР РБ.

Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает ее разработку, координацию деятельности соисполнителей и участников муниципальной программы, а также мониторинг ее реализации и предоставление отчетности о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ГОРОД ИШИМБАЙ

Одним из приоритетных направлений развития городского поселения является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей города Ишимбай.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

В муниципальном образовании насчитывается 581 многоквартирный дом общей площадью дворовых территорий 1 233 419.00 кв. м. в количестве 92 единицы.

Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга  и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) составляет 36 %  дворовых территорий, с количеством мкд 232 	единицы.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации)  составляет 45 %.

Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1960 - 1980 годах прошлого столетия и внутриквартальные дороги и проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствует технологическим, эксплуатационным требованиям. Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах городской черты.

Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования объекты благоустройства  дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Кроме того, результаты обследований дворовых территории показали, что пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров.  Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне.

Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных  домов комфортность проживания жителей города, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутридворовых территорий, повысить уровень и качество жизни горожан.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

3.   ПРИОРИТЕТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ФОРМУЛИРОВКА ЦЕЛЕЙ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ

Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования являются:

- повышение комфортности условий проживания граждан;

- благоустройство территорий.

Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах муниципального образования и осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Правовую основу деятельности органов местного самоуправления в сфере благоустройства территории муниципального образования составляют Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иные федеральные законы.

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 и пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения и городского округа относится организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования.

Для решения данного вопроса на территории муниципального образования городское поселение город Ишимбай МР ИР РБ действуют Правила благоустройства городского поселения город Ишимбай МР ИР РБ, утвержденные Решением Совета ГП Город Ишимбай МР ИР РБ от 18 апреля 2012 года № 2/29.

При разработке мероприятий Программы сформированы и определены основные цели и задачи.

Задачей формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» городского поселения город Ишимбай  на 2017 год является повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского поселения город Ишимбай МР ИР РБ и общественных  территорий общего пользования (парки, скверы, набережные)

Для решения вышеуказанной задачи используются следующие цели:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского поселения город Ишимбай МР ИР РБ,

- повышение уровня благоустройства общественных  территорий общего пользования (парки, скверы, набережные),

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования  городское поселение город Ишимбай МР ИР РБ.

- ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей города, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

-повышение уровня благоустройства мест массового отдыха людей;

-обеспечение комфортности проживания жителей города;

-повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных домов.

-повышение уровня мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения

5.   УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА    РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН И ЕЕ РАЗМЕРЫ

- Объем средств МО ГП город Ишимбай МР ИР РБ (с учетом предоставленной субсидии из бюджета Республики Бюджета), направляемых на финансирование мероприятий программы составляет 58 994,455 тыс. рублей, в том числе объем средств, направляемых на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий  составляет  39 329,637 - тыс. рублей.

(по условию предоставления субсидии распределение средств, полученных МО, должны быть распределены следующим образом:

- средства собственников (при финансовом участии) составляет: 1 966,481 тыс.руб.

- не менее 2/3 объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий на благоустройство дворовых территорий,

- 1/3 объема средств подлежит направлению на софинансирование иных мероприятий по благоустройству, в том числе благоустройству общественных территорий общего пользования, отобранных с учетом результатов общественного обсуждения)

2. Согласно Правилам предоставления федеральной субсидии минимальный перечень работ по благоустройству дворовой территории состоит из:

- ремонт дворовых проездов,

- установка скамеек,

- установка урн.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовой территории состоит из:

- оборудование автомобильных парковок

-обустройство детских и (или) спортивных площадок.

3. Правилами предоставления федеральной субсидии предусмотрено участие заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий. Форма участия -   финансовое и (или) трудовое. При этом размер средств при выборе финансовой формы участия заинтересованных лиц, организаций определяется не персонифицировано по каждому заинтересованному лицу, а совокупно в отношении проекта благоустройства каждой дворовой территории.

В качестве формы участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий (в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству) определено: финансовое участие

4. Следующий порядок аккумулирования и расходование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ разработан в соответствии с Правилами предоставления субсидии, так как было принято решение о привлечении средств заинтересованных лиц на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий:

- перечисление средств в сроки, установленными   муниципальными нормативными правовыми актами.

- открытие муниципальным  унитарным предприятием или бюджетных учреждением или организацией,  уполномоченным органом  местного самоуправления (далее-уполномоченное предприятие), счетов для перечисления таких средств

- необходимость ведения уполномоченным предприятием учёта поступающих средств в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, ежемесячное опубликование указанных данных на сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

5. Нормативная стоимость  (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ определяется  соответствующей нормативной базой данных.

Нормативная стоимость работ по благоустройству по программе    «Формирование современной городской среды»

| № | ОБЪЕКТЫ |  |  |  | ТРУДОЗАТРАТЫ |  | СТОИМОСТЬ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П/П |  |  |  |  | (ЧЕЛ-ЧАС) |  | (ТЫС.РУБ) |  |
|  | ООО"ЖЭУ-1" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | квартал №79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Губкина д.6 |  |  |  | 291,71 |  | 949,620 |  |
| 2 | ул. Губкина д.8 |  |  |  | 458,47 |  | 1492,454 |  |
| 3 | ул. Губкина д.10 |  |  |  | 230,43 |  | 750,120 |  |
| 4 | ул. Вахитова д.3 |  |  |  | 231,13 |  | 752,400 |  |
| 5 | ул. Вахитова д.5 |  |  |  | 267,07 |  | 869,385 |  |
| 6 | ул. Вахитова д.7 |  |  |  | 228,50 |  | 743,85 |  |
| 7 | ул. Вахитова д.9 |  |  |  | 306,1 |  | 996,396 |  |
| 8 | ул. Чкалова д.1 |  |  |  | 458,41 |  | 1492,260 |  |
| 9 | ул. Чкалова д.3 |  |  |  | 453,74 |  | 1477,155 |  |
|  | ИТОГО | ООО"ЖЭУ-1" |  |  | 2925,56 |  | 9523,640 |  |
|  | ООО"ЖЭУ-3" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квартал |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ул. Губкина д.43 |  |  |  | 484,46 |  | 2504,608 |  |
| 11 | ул. Губкина д.43А |  |  |  | 236,93 |  | 1224,916 |  |
| 12 | ул. Революционная д.8 б |  |  |  | 262,16 |  | 1355,369 |  |
|  | ИТОГО | ООО"ЖЭУ-3" |  |  | 983,55 |  | 5084,893 |  |
|  | ООО"ЖЭУ-5" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | квартал 92 а |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ул. Докучаева 17 |  |  |  | 638,85 |  | 2319,264 |  |
| 14 | ул. Машиностроителей д.20 |  |  |  | 456,87 |  | 1658,592 |  |
| 15 | ул. Машиностроителей д.22 |  |  |  | 250,1 |  | 907,776 |  |
| 16 | ул. Машиностроителей д.24 |  |  |  | 153,51 |  | 557,280 |  |
| 17 | ул. Стахановская д.29 |  |  |  | 994,49 |  | 3610,368 |  |
| 18 | ул. Стахановская д.33 |  |  |  | 840,74 |  | 3052,383 |  |
|  | ИТОГО | ООО"ЖЭУ-5" |  |  | 3334,56 |  | 12105,663 |  |
|  | ООО"ЖЭУ-6" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | квартал |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ул. Бульварная д.7 |  |  |  | 586,26 |  | 2497,239 |  |
| 20 | ул. Бульварная д.11 |  |  |  | 458,25 |  | 1951,966 |  |
| 21 | ул. Бульварная д.13 |  |  |  | 356,72 |  | 1519,498 |  |
| 22 | ул. Б.Хмельницкого д.21 |  |  |  | 378,11 |  | 1610,621 |  |
| 23 | ул. Б.Хмельницкого д.23 |  |  |  | 767,3 |  | 3268,415 |  |
| 24 | пр. Ленина д.16 |  |  |  | 144,93 |  | 617,351 |  |
| 25 | пр. Ленина д.16 а |  |  |  | 270,05 |  | 1150,351 |  |
|  | ИТОГО | ООО"ЖЭУ-6" |  |  | 2961,62 |  | 12615,44 |  |
|  | Всего объектов 25 |  |  |  | 10205,29 |  | 41 296 118 |  |

6.  Разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включённой в муниципальную программу на 2017 год, предусматривающего текстовое и визуальное описание, предлагаемое проекта, перечня  (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, будет проводиться совместно с отделом архитектуры и градостроительства администрации МР ИР РБ.

При разработке дизайн-проекта будет также учитываться  возможность проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учётом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.

Включение дворовой территории в муниципальную программу без  решения заинтересованных лиц (собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) не допустимо.

6.  ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧЁННЫХ В ПРОГРАММУ

1)  благоустройство 25 дворовых территорий   (25 МКД)

Основной список:

| Мкр / квартал | Адрес мкд | Численность жителей | Общая площадь МКД кв. м. | Наименование работ | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартал №79 | Ул. Губкина д.6 | 133 | 3332,8 | Благоустройство дворовых территорий | 949 620 |
|  | Ул. Губкина д.8 | 258 | 5237,7 | Благоустройство дворовых территорий | 1 492 454 |
|  | Ул. Губкина д.10 | 145 | 2632,8 | Благоустройство дворовых территорий | 750 120 |
|  | Ул. Вахитова д.3 | 132 | 2640,3 | Благоустройство дворовых территорий | 752 400 |
|  | Ул. Вахитова д.5 | 121 | 2620,9 | Благоустройство дворовых территорий |  |
|  | Ул. Вахитова д.7 | 110 | 2610 | Благоустройство дворовых территорий | 743 850 |
|  | Ул. Вахитова д.9 | 172 | 3862 | Благоустройство дворовых территорий | 996 396 |
|  | Ул. Чкалова д.1 | 256 | 5236,4 | Благоустройство дворовых территорий | 1 492 26 |
|  | Ул. Чкалова д.3 | 242 | 5188,0 | Благоустройство дворовых территорий | 1 477 155 |
| Квартал «Губкина,43» | Ул. Губкина д.43 | 288 | 6806,9 | Благоустройство дворовых территорий | 2 504 608 |
|  | Ул. Губкина д.43А | 121 | 3157,2 | Благоустройство дворовых территорий | 1 224 916 |
|  | Ул. Революционная д.8б | 177 | 3140,7 | Благоустройство дворовых территорий | 1 218 320 |
| Квартал№ 92а | Ул. Докучаева д.17 | 431 | 8053,2 | Благоустройство дворовых территорий | 2 319 264 |
|  | Ул. Машиностроителей д.20 | 262 | 5759 | Благоустройство дворовых территорий | 1 658 592 |
|  | Ул. Машиностроителей д.22 | 113 | 3150 | Благоустройство дворовых территорий | 907 776 |
|  | Ул. Машиностроителей д.24 | 67 | 1935 | Благоустройство дворовых территорий | 557 280 |
|  | Ул. Стахановская д.29 | 532 | 12536 | Благоустройство дворовых территорий | 3 610 368 |
|  | Ул. Стахановская д.33 | 470 | 10502,4 | Благоустройство дворовых территорий | 3 024 576 |
| Квартал «Бульварная,11» | Ул. Бульварная д.7 | 342 | 8523 | Благоустройство дворовых территорий | 2 497 239 |
|  | Ул. Бульварная д.11 | 277 | 6622,3 | Благоустройство дворовых территорий | 1 951 966 |
|  | Ул. Бульварная д.13 | 147 | 5186 | Благоустройство дворовых территорий | 1 519 498 |
|  | Ул. Б. Хмельницкого д.21 | 153 | 5497 | Благоустройство дворовых территорий | 1 610 621 |
|  | Ул. Б. Хмельницкого д.23 | 419 | 11155 | Благоустройство дворовых территорий | 3 268 415 |
|  | пр. Ленина д.16 | 43 | 2107,5 | Благоустройство дворовых территорий | 617 351 |
|  | пр. Ленина д.16а | 117 | 3962,5 | Благоустройство дворовых территорий | 1 160 573 |

Резервный список:

| Ук | Адрес мкд | Численность жителей | Общая площадь МКД кв. м. | Наименование работ | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мкр №5 | Ул. Промысловая д.13 | 151 | 4889,7 | Благоустройство дворовых территорий |  |
|  | Ул. Промысловая д.15 | 163 | 5109,2 | Благоустройство дворовых территорий |  |
| ООО «ЖЭУ-3» | Ул. Революционная д,21 | 71 | 1514,8 | Благоустройство дворовых территорий |  |
|  | Ул. Революционная д,23 | 61 | 1497 | Благоустройство дворовых территорий |  |
|  | Ул. Революционная д,23а | 78 | 1498,1 | Благоустройство дворовых территорий |  |
|  | Ул. Революционная д,25 | 60 | 1521,4 | Благоустройство дворовых территорий |  |

- ОБЪЕМ ВИДОВ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МКД

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа, в которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД исходя из:

минимального перечня работ:

- ремонт дворовых проездов;

- установка скамеек, урн для мусора.

(к минимальному перечню работ прилагаются визуализированные образцы элементов благоустройства, предлагаемые к размещению на дворовой территории);

дополнительного перечня работ:

-устройство автомобильных парковок;

-установка лестниц с отдельными пандусами для колясок при уклоне более 60%

- обустройство детских и (или) спортивных площадок.

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.

8.   ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О ВКЛЮЧЕНИИ  ДВОРОВОЙ  ТЕРРИТОРИИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

Для  рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении  дворовой территории в муниципальную программу, необходимо данное предложение оформить в виде протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, содержащих, в том числе следующую информацию:

- решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу,

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);

- форма участия (финансовое (или) трудовое) и доля участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории,

- ф.и.о. представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству придомовой территории, в том числе промежуточном, и  их приёмке.

Место предоставления предложений: по месту расположения управляющих организаций, осуществляющих управление соответствующими домами. Далее управляющие организации направляют данные предложения в отдел архитектуры и градостроительства администрации МР ИР РБ (г. Ишимбай, ул. Стахановская, д. 67) для разработки дизайн-проекта.

Оценка предоставления предложений:  все предложения будут оцениваться исходя из следующих критериев:

- соответствие проекта благоустройства дворовой территории размерам и местоположению.

- композиционное и художественное единство, целостность общего изобразительного решения.

- оригинальность, целесообразность и экономичность представленных проектных решений с применением природных материалов (дерево, камень и др).

- соответствие проектных решений интересам всех слоев населения города (детей, подростков, пенсионеров, инвалидов  и т.д.).

- дата предоставления предложения,

9. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ,ПОДЛЕЖАЩЕЙ БЛАГОУСТРОЙСТВУ.

Для  рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении  общественной территории в муниципальную программу, граждане и организации направляют свои предложения в отдел благоустройства администрации городского поселения город Ишимбай МР ИР РБ (пр. Ленина, д. 60, каб. 13) с указанием перечня работ по благоустройству общественной территории.  Данные предложения можно также направить на адрес  электронной почты: blag2@ishimbai.com

Место предоставления предложений: администрация городского поселения город Ишимбай МР ИР РБ, отдел благоустройства (пр. Ленина, д. 60, каб. 13).

Оценка предоставления предложений:  все предложения будут оцениваться исходя из следующих критериев:

- соответствие проекта благоустройства общественной  территории размерам и местоположению.

-композиционное и художественное единство, целостность общего изобразительного решения.

-оригинальность, целесообразность и экономичность представленных проектных решений с применением природных материалов (дерево, камень и др).

-соответствие проектных решений интересам всех слоев населения города (детей, подростков, пенсионеров, инвалидов  и т.д.).

- дата предоставления предложения

Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы год при участии общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке.

Проект настоящей программы размещается на сайте:

- администрации Ишимбайского района РБ, (адрес сайта:)

- администрации городского поселения город Ишимбай МР ИР РБ, (адрес сайта:)

- в газете «Восход»

Обустройство спуска на  Набережную р. Белая в г. Ишимбай

| Адрес объекта | Наименование работ | Сумма / руб. |
| --- | --- | --- |
| Набережная реки Белой | Устройство подъездных путей | 19 664 818 |
|  | Освещение |  |
|  | Устройство спуска к набережной |  |
|  | Озеленение |  |
|  | Устройство МАФ |  |

10.	РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Объем средств, необходимый для реализации программы определяется  в размере предоставленной субсидии из бюджетов  Российской Федерации и Республики Башкортостан на 2017 год и составляет 58 994,455 тыс. рублей.

Планируемые средства долевого финансирования собственников помещений МКД, включённых в Программу (при финансовом участии) составляет: 1 966,481 тыс.руб.

При этом распределение средств, полученных МО, должны быть распределены следующим образом:

- не менее 2/3 объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий на благоустройство дворовых территорий,

- 1/3 объема средств подлежит направлению на софинансирование иных мероприятий по благоустройству, в том числе благоустройству общественных территорий общего пользования, отобранных с учетом результатов общественного обсуждения.

11.	ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМЫ

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского поселения город Ишимбай Республики Башкортостан» на 2017 год»

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 52 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 44 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 48 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 12 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 318716 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 82 |
| 7 | Информация о наличии трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел/часы | 2400 |